**Weekly Report**

**01/11/2021 - 07/11/2021**

Group ID: **16**

Project Name: Ứng dụng review sách, truyện trên thiết bị di động

Thành viên:

19120302 - **Đoàn Thu Ngân** *Tester*   
19120383 - **Huỳnh Tấn Thọ** *Developer*   
19120426 - **Phan Đặng Diễm Uyên** *Project Manager*   
19120492 - **Đỗ Thái Duy** *Developer*

19120496 - **Trần Thị Khánh Duyên** *Business Analyst*

# **Công việc đã hoàn thành:**

| **STT** | **Mô tả** | **Thời gian hoàn thành** | **Người thực hiện** | **Phần trăm hoàn thành (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm hiểu, viết Use-case model | 7/11/2021 | Đoàn Thu Ngân | 100 |
| 2 | Training Android Java | 7/11/2021 | Huỳnh Tấn Thọ | 100 |
| 3 | Training Android Java | 7/11/2021 | Phan Đặng Diễm Uyên | 100 |
| 4 | Training Android Java | 7/11/2021 | Đỗ Thái Duy | 100 |
| 5 | Training Android Java | 7/11/2021 | Trần Thị Khánh Duyên | 100 |

# **Vấn đề và ảnh hưởng:**

* Tuần này nhóm không gặp vấn đề trong quá trình làm việc.

# **Mục tiêu tuần tiếp theo:**

| **STT** | **Mô tả** | **Thời gian hoàn thành** | **Người thực hiện** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Training Android Java  Viết đặc tả cho use-case 1, 2, 3 | 14/11/2021 | Đoàn Thu Ngân |
| 2 | Viết đặc tả cho use-case 4, 5, 6, 7, 8 | 12/11/2021 | Huỳnh Tấn Thọ |
| 3 | Viết Detailed Vision Document  Viết đặc tả use-case 9, 10, 11, 12 | 12/11/2021 | Phan Đặng Diễm Uyên |
| 4 | Viết đặc tả Use-case 13, 14, 15, 16, 17 | 12/11/2021 | Đỗ Thái Duy |
| 5 | Viết Revised Project Plan  Viết đặc tả Use-case 18, 19, 20 | 14/11/2021 | Trần Thị Khánh Duyên |