**Weekly Report**

**06/12/2021 - 11/12/2021**

Group ID: **16**

Project Name: Ứng dụng review sách, truyện trên thiết bị di động

Thành viên:

19120302 - **Đoàn Thu Ngân** *Tester*   
19120383 - **Huỳnh Tấn Thọ** *Developer*   
19120426 - **Phan Đặng Diễm Uyên** *Project Manager*   
19120492 - **Đỗ Thái Duy** *Developer*

19120496 - **Trần Thị Khánh Duyên** *Business Analyst*

# **Công việc đã hoàn thành:**

| **STT** | **Mô tả** | **Thời gian hoàn thành** | **Người thực hiện** | **Phần trăm hoàn thành (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cải tiến giao diện phần Categories của người dùng.  Thêm thanh tìm kiếm cho Trang chủ và trang Categories của người dùng. | 10/12/2021 | Đoàn Thu Ngân | 100 |
| 2 | Phác thảo giao diện cho Notifications, Give Feedback, và FAQ trong phần Setting của người dùng.  Phác thảo giao diện Notifications và General trong Settings của quản trị viên. | 10/12/2021 | Huỳnh Tấn Thọ | 100 |
| 3 | Viết Implementation View của Tài liệu Kiến trúc phần mềm  Phác thảo giao diện Forgot Password, cải tiến giao diện Sign up | 10/12/2021 | Phan Đặng Diễm Uyên | 100 |
| 4 | Phác thảo giao diện Edit Profile, Read Later, General của phần Setting của người dùng | 10/12/2021 | Đỗ Thái Duy | 100 |
| 5 | Phác thảo giao diện tạo bài Review mới của người review  Phác thảo giao diện hiển thị các bài Review cho người đọc | 10/12/2021 | Trần Thị Khánh Duyên | 100 |

# **Vấn đề và ảnh hưởng:**

* Tuần này nhóm không gặp vấn đề trong quá trình làm việc.

# **Mục tiêu tuần tiếp theo:**

| **STT** | **Mô tả** | **Thời gian hoàn thành** | **Người thực hiện** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Code giao diện Home cho người dùng | 18/12/2021 | Đoàn Thu Ngân |
| 2 | Code giao diện cho phần Sign Up và Forgot Password | 18/12/2021 | Huỳnh Tấn Thọ |
| 3 | Code cơ sở dữ liệu | 18/12/2021 | Phan Đặng Diễm Uyên |
| 4 | Code giao diện User’s Categories, User’s Settings | 18/12/2021 | Đỗ Thái Duy |
| 5 | Code giao diện cho Notification Screen | 18/12/2021 | Trần Thị Khánh Duyên |