**Weekly Report**

**11/10/2021 - 17/11/2021**

Group ID: **16**

Project Name: <Ứng dụng review sách, truyện trên thiết bị di động**>**

Thành viên:

19120302 - **Đoàn Thu Ngân** *Tester*   
19120383 - **Huỳnh Tấn Thọ** *Developer*   
19120426 - **Phan Đặng Diễm Uyên** *Project Manager*   
19120492 - **Đỗ Thái Duy** *Developer*

19120496 - **Trần Thị Khánh Duyên** *Business Analyst*

# **Công việc đã hoàn thành:**

| **STT** | **Mô tả** | **Thời gian hoàn thành** | **Người thực hiện** | **Phần trăm hoàn thành (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project plan: Project Plan  Vision Document: Positioning | 16/10/2021 | Đoàn Thu Ngân | 100 |
| 2 | Project plan: Project Overview Vision document: Product Features | 16/10/2021 | Huỳnh Tấn Thọ | 100 |
| 3 | Project plan: Project Organization  Vision document: Introduction | 16/10/2021 | Phan Đặng Diễm Uyên | 100 |
| 4 | Project Plan: Project Monitoring and Control  Vision Document: Product Overview | 16/10/2021 | Đỗ Thái Duy | 100 |
| 5 | Project Plan: Introduction  Vision Document: Non Functional Requirements | 16/10/2021 | Trần Thị Khánh Duyên | 100 |

# **Vấn đề và ảnh hưởng:**

* Thời gian họp thường kéo dài hơn 1 đến 2 tiếng so với dự định.
* Phân chia công việc không đồng đều. Nhóm dự định cho mỗi thành viên làm một mục của document, nhưng lại dẫn đến có thành viên làm công việc nặng hơn đáng kể so với phần còn lại của nhóm.

# **Mục tiêu tuần tiếp theo:**

| **STT** | **Mô tả** | **Thời gian hoàn thành** | **Người thực hiện** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm hiểu, viết Use-case model - Sprint 03 | 24/10/2021 | Đoàn Thu Ngân |
| 2 | Training Android Java và MongoDB | 24/10/2021 | Huỳnh Tấn Thọ |
| 3 | Viết chi tiết Division document - Sprint 03 | 24/10/2021 | Phan Đặng Diễm Uyên |
| 4 | Training Android Java | 24/10/2021 | Đỗ Thái Duy |
| 5 | Tìm hiểu, chuẩn bị Revised Project Plan - Sprint 03 | 24/10/2021 | Trần Thị Khánh Duyên |