**Weekly Report**

**15/11/2021 - 21/11/2021**

Group ID: **16**

Project Name: Ứng dụng review sách, truyện trên thiết bị di động

Thành viên:

19120302 - **Đoàn Thu Ngân** *Tester*   
19120383 - **Huỳnh Tấn Thọ** *Developer*   
19120426 - **Phan Đặng Diễm Uyên** *Project Manager*   
19120492 - **Đỗ Thái Duy** *Developer*

19120496 - **Trần Thị Khánh Duyên** *Business Analyst*

# **Công việc đã hoàn thành:**

| **STT** | **Mô tả** | **Thời gian hoàn thành** | **Người thực hiện** | **Phần trăm hoàn thành (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Viết phần 4 của Tài liệu Kiến trúc Phần mềm | 21/11/2021 | Đoàn Thu Ngân | 100 |
| 2 | Viết phần 1 của Tài liệu Kiến trúc Phần mềm | 21/11/2021 | Huỳnh Tấn Thọ | 100 |
| 3 | Viết phần 4 của Tài liệu Kiến trúc Phần mềm | 21/11/2021 | Phan Đặng Diễm Uyên | 100 |
| 4 | Code một số chức năng và giao diện cơ bản  Viết phần 2 của tài liệu Kiến trúc Phần mềm | 21/11/2021 | Đỗ Thái Duy | 100 |
| 5 | Code loginUI  Viết phần 2,3 của Tài liệu Kiến trúc Phần mềm | 21/11/2021 | Trần Thị Khánh Duyên | 100 |

# **Vấn đề và ảnh hưởng:**

* Tuần này nhóm không gặp vấn đề trong quá trình làm việc.

# **Mục tiêu tuần tiếp theo:**

| **STT** | **Mô tả** | **Thời gian hoàn thành** | **Người thực hiện** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm thử về các sản phẩm | 27/11/2021 | Đoàn Thu Ngân |
| 2 | Viết sơ đồ lớp cho các component đã liệt kê trong Tài liệu Kiến trúc Phần mềm | 27/11/2021 | Huỳnh Tấn Thọ |
| 3 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 27/11/2021 | Phan Đặng Diễm Uyên |
| 4 | Viết Use-case specification (2nd submission)  Code thêm 1 vài giao diện và chức năng khác | 27/11/2021 | Đỗ Thái Duy |
| 5 | Viết sơ đồ lớp cho các component đã liệt kê trong Tài liệu Kiến trúc phần mềm | 27/11/2021 | Trần Thị Khánh Duyên |