**Weekly Report**

**13/12/2021 - 19/12/2021**

Group ID: **16**

Project Name: Ứng dụng review sách, truyện trên thiết bị di động

Thành viên:

19120302 - **Đoàn Thu Ngân** *Tester*   
19120383 - **Huỳnh Tấn Thọ** *Developer*   
19120426 - **Phan Đặng Diễm Uyên** *Project Manager*   
19120492 - **Đỗ Thái Duy** *Developer*

19120496 - **Trần Thị Khánh Duyên** *Business Analyst*

# **Công việc đã hoàn thành:**

| **STT** | **Mô tả** | **Thời gian hoàn thành** | **Người thực hiện** | **Phần trăm hoàn thành (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Code giao diện Home cho người dùng | 18/12/2021 | Đoàn Thu Ngân | 100 |
| 2 | Code giao diện cho phần Sign Up và Forgot Password | 18/12/2021 | Huỳnh Tấn Thọ | 100 |
| 3 | Code cơ sở dữ liệu | 18/12/2021 | Phan Đặng Diễm Uyên | 100 |
| 4 | Code giao diện Categories và Settings của người dùng. | 18/12/2021 | Đỗ Thái Duy | 100 |
| 5 | Code giao diện hiển thị Thông báo cho người dùng | 18/12/2021 | Trần Thị Khánh Duyên | 100 |

# **Vấn đề và ảnh hưởng:**

* Nhóm không gặp vấn đề trong quá trình làm việc

# **Mục tiêu tuần tiếp theo:**

| **STT** | **Mô tả** | **Thời gian hoàn thành** | **Người thực hiện** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Code chức năng quên mật khẩu. | 25/12/2021 | Đoàn Thu Ngân |
| 2 | Code chức năng bình luận bài viết | 25/12/2021 | Huỳnh Tấn Thọ |
| 3 | Code chức năng upvote, downvote bài viết  Code giao diện hiển thị bài viết | 25/12/2021 | Phan Đặng Diễm Uyên |
| 4 | Code chức năng tạo bài viết. | 25/12/2021 | Đỗ Thái Duy |
| 5 | Code chức năng cho phép đăng ký tài khoản | 25/12/2021 | Trần Thị Khánh Duyên |